Załącznik nr 6. Wzór umowy

U M O W A

zawarta w dniu ……………………………………….. w ……………………………………………… zgodnie                           z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) pomiędzy:

Gminą Miasto Sławno, ul. M. Curie - Skłodowskie 9, 76-100 Sławno, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Sławno Krzysztofa Marka Frankensteina, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

którą reprezentują:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę zarządzania projektem                (w tym nadzór inwestorski) pn. „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II –Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007           - 2013 ( zwany dalej: Projektem ).

§ 2

  - Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Zarządzającego Projektem pn. „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej”.

  - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem nad realizacją i rozliczeniem robót budowlanych oraz działań informacyjno -promocyjnych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej”. Ponadto usługa obejmuje wypełnienie obowiązków sprawozdawczych, wynikających                         z procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego           ( RPO WZ ) na lata 2007 - 2013 oraz współpracę z Zamawiającym przy prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu.

  - Zarządzanie Projektem powinno być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego, z przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i zapisami umów na wykonanie części pasywnej i aktywnej Projektu.

  - Charakterystyka zadania:

- Projekt będzie realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj.

- Projekt będzie realizowany przez Gminę Miasto Sławno ( Zamawiający ), która jest Liderem Projektu oraz przez Gminy: Sławno, Malechowo, Postomino i Powiat Sławieński (Partnerzy Projektu).

- Projekt zakłada polepszenie dostępu do sieci szerokopasmowych dla mieszkańców                           i instytucji miejskich oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych.

- Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na wybudowaniu szerokopasmowych sieci teleinformatycznych.

- Wnioskodawca wdroży projekt, poprzez zastosowanie sieci hybrydowych, zrealizowanych                 w sieci dystrybucyjnej jako światłowód, a w warstwie dostępowej jako sieć światłowodowa              i radiowa.  Dla realizacji przyjętych założeń zostanie wybudowana infrastruktura pasywna tj. rurociągi teletechniczne, maszty sieci radiowej oraz sieć kabli światłowodowych                          i przęseł transmisji radiowej opartych o nielicencjonowane częstotliwości. W ramach projektu będą dostarczone i zainstalowane urządzenia dystrybucyjne sieci i urządzenia dostępowe, które będą wykorzystywane dla świadczenia usług transmisyjnych                           dla wybranych miejskich, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych                              oraz przyłączenia ich do sieci Internet.

- Urządzenia szkieletowe sieci WAN i urządzenia zapewniające styk z operatorami zapewniającymi usługę dostępu do Internetu i innych sieci zewnętrznych ( router peeringowy ) dla całej sieci zostanie zlokalizowany w serwerowni Urzędu Miejskiego                     w Sławnie.

- Powstała w ramach projektu sieć będzie strukturą niezależną od istniejących sieci operatorów działających obecnie na rynku.

- Do sieci tej planowane jest podłączenie takich instytucji publicznych jak: Urząd Miejski, Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe, szkoły średnie, gimnazja i szkoły podstawowe, przedszkola, szpital, jednostki policji, biblioteki publiczne, gminne jednostki organizacyjne, świetlice oraz inne ważne instytucje.

- Planowane jest uruchomienie czterech węzłów dystrybucyjnych w jednostkach gminnych.

- Na terenach gmin planuje się budowę infrastruktury dostępowej na potrzeby jednostek, dodatkowo w ramach realizacji przedsięwzięcia powstaną otwarte strefy dostępu do Internetu – Hot Spot.

- Projekt można podzielić na następujące fazy realizacji przedsięwzięcia:

- projekt budowy sieci,

- budowa światłowodu,

- budowa radiolinii,

- zakup i montaż aktywnych urządzeń sieciowych,

- wdrożenie systemu zarządzania.

12)roboty budowlane będą wykonywane na podstawie umowy pomiędzy Zamawiającym,                      a Wykonawcą robót z udziałem środków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.

13) promocja projektu będzie prowadzona na podstawie umowy pomiędzy Zamawiającym,                   a Wykonawcą z udziałem środków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.

§ 3

- Do zadań Wykonawcy należy świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem nad realizacją i rozliczeniem robót budowlanych oraz działań informacyjno-promocyjnych projektu.

- Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych Wykonawca jest upoważniony                           i zobowiązany do:

- przygotowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy Robót ( i zarazem projektanta) oraz Wykonawcy Promocji Projektu do realizacji zadania „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy  i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej” – polegającego na opracowaniu SIWZ wraz z niezbędnymi załącznikami - zgodnie z  ustawą Prawo zamówień publicznych  i ustawą Prawo budowlane,

- opracowania odpowiedzi na zapytania oferentów na etapie trwania procedury przetargowej,

- uczestniczenie w pracach komisji przetargowej,

- nadzorowania procesu przygotowywania dokumentacji projektowej,

- zapoznania się, weryfikacji, sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności dokumentacji projektowej, a następnie przedstawienie Zamawiającemu opinii na temat sporządzonego przez Wykonawcę Robót projektu w celu jego zatwierdzenia do realizacji;

- wystąpienia do Instytutu Łączności o wydanie opinii technicznej dotyczącej dokumentacji projektowej w celu zidentyfikowania ryzyka  i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania inwestycyjnego,

- przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.

- Na etapie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do:

- przekazania terenu budowy Wykonawcy Robót przy udziale Zamawiającego,

- sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,

- reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych   z realizacją przedmiotu zamówienia,

- prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej i sztuką budowlaną,

- odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót,

- kontrolowania przestrzegania wymogów przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

- ścisłej współpracy z Projektantem i sprawującym Nadzór Autorski,

- udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Projektu,

- kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- organizowania oraz przewodniczenia cotygodniowym naradom dotyczącym postępu robót, promocji oraz rozliczania projektu, w których udział będą brały wszystkie podmioty zaangażowane w realizację Projektu,

- sporządzenia protokołu z narad i przekazania go w terminie 5 dni od daty narady Zamawiającemu oraz pozostałym uczestnikom narady,

- monitorowania postępu robót przez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania                           i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,

- nadzorowania prac Wykonawcy Robót,

- zlecanie wykonywania badań materiałów i robót budzących wątpliwość co do ich jakości,

- dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

- przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru,

- dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót,

- powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót  oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,

- rozliczenia umowy o roboty budowlane także w przypadku jej wypowiedzenia przed końcem realizacji,

- załatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Projektu, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- sporządzania protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki, inwentaryzacji należy dokonać wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego,

- przygotowania sprawozdań dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie na każde żądanie Zamawiającego,

- przygotowania komunikatów dotyczących zmian organizacji ruchu w związku z realizacją Zadania dla Zamawiającego,

- kontrolowanie na bieżąco prawidłowości prowadzenia Dzienników Budowy,

- odbioru przy udziale Zamawiającego robót budowlanych (częściowych i końcowych), oraz odbioru i udziału w próbach technicznych instalacji i urządzeń technicznych i przekazania Zamawiającemu wszystkich protokołów odbioru, prób i badań,

- nadzoru nad sporządzeniem rysunku przyłącza końcowego w budynku stanowiącego realnie inwentaryzację wykonanego przyłącza,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie,

- sporządzania raportów, sprawozdań z zaawansowania prac,

- odbioru dokumentacji powykonawczej,

- przygotowania dokumentów do przejęcia na stan majątkowy składników wykonanej inwestycji,

- kontroli i nadzoru finansowego projektu zgodnie  z harmonogram rzeczowo-finansowym,

- sporządzenia oraz aktualizacji (zgodnie z zasadami rozliczenia środków w ramach RPO WZ) następujących dokumentów finansowych:

-sprawozdań okresowych,

-harmonogramu rzeczowo – finansowego,

-harmonogramu realizacji projektu,

-planu płatności,

-wniosków o płatność,

-wniosków o zaliczkę,

-nanoszenie wszelkich koniecznych poprawek w w/w dokumentach zgodnie z uwagami  zgłaszanymi przez Zamawiającego i Instytucję Zarządzającą RPO WZ,

- kompletowania i przygotowywania dokumentów finansowych dla wydziału finansowo-budżetowego Zamawiającego,

- przyjmowania dokumentów rozliczeniowych od Wykonawców i ich weryfikacja pod względem merytorycznym i rachunkowym (opis faktury zgodnie z wymogami RPO WZ)                                  oraz przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni od ich otrzymania,

- przygotowywania projektów pism/korespondencji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i pozostałymi instytucjami związanymi z realizacją projektu,

- nadzoru nad prawidłową promocją projektu zgodną z wytycznymi Instytucji Zarządzającej,               w tym zapewnienie informowania społeczeństwa o współfinansowaniu projektu z EFRR oraz miejscu realizacji inwestycji,

- systematycznego prowadzenia pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu przyjętych dla realizowanego projektu oraz bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach związanych z ich osiągnięciem,

- prowadzenia projektu przy użyciu systemu zarządzania projektami „dotProject” (licencja Opensource) zainstalowanego w siedzibie i na serwerze Zamawiającego. System „dotProject” zawiera:

Definicja założeń projektu:

- terminy główne i podrzędne,

- zadania główne i podrzędne wraz z przydzielaniem ich dla konkretnych osób,

- kamienie milowe projektu.

Definicja użytkowników (osób uczestniczących w realizacji projektu):

- import obecnych i nowo stworzonych dokumentów do systemu,

- szacunkowe oznaczanie postępu zadań.

- w przypadku konieczności, przygotowanie w uzgodnionym terminie z Zamawiającym                   wniosku o przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu,

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania na wszystkich dokumentach następujących znaków:

- Emblematu Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej                                i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z opisem w brzmieniu: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”,

- Logo Narodowej Strategii Spójności: NSS - Program Regionalny,

- Herbu Województwa Zachodniopomorskiego.

- Na etapie odbioru i rozliczenia robót budowlanych Wykonawca jest upoważniony,                        i zobowiązany do:

- sprawdzenia i potwierdzenia gotowości budowy do dokonania przez Zamawiającego                    komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,

- odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad,

- rozliczenia rzeczowego i finansowego Projektu,

- uczestnictwa w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji. Zamawiający powiadomi Wykonawcę  o przeglądach na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu,

- udzielania wyjaśnień w zakresie realizacji Projektu oraz bezpośredniej współpracy                    z instytucjami przeprowadzającymi kontrole (obecność podczas kontroli Projektu).

- Wykonawca ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy  na czas trwania umowy, kopie następujących dokumentów:

- Studium Wykonalności ( SW ),

- Program Funkcjonalno - Użytkowy ( PFU ),

- umowę o roboty budowlane z Wykonawcą Robót (po podpisaniu umowy ),

- decyzje administracyjne pozwalające na realizację zadania,

- inne będące w posiadaniu dokumenty oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

- umowę o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.(RPO WZ),

- porozumienie zawarte pomiędzy Zamawiającym, a Partnerami Projektu.

§ 5

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy :

- Należyta dbałość o interesy Zamawiającego w trakcie realizacji umowy,

- Zachowanie w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie realizacji umowy.

§ 6

- Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Zarządzającemu wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą cenową w kwocie brutto ......................................... zł ( słownie ; ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ).

- Wynagrodzenie wypłacane będzie zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 7

- Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez Wykonawcę Zamawiającemu ( Liderowi ) i Partnerom Projektu.

- Każdorazowo należności Wykonawcy będą fakturowane w ten sposób, iż Wykonawca wystawiał będzie każdorazowo pięć faktur ( po jednej dla Zamawiającego i każdego Partnera Projektu), w których ujmowane będą równe części przypadającego Wykonawcy wynagrodzenia ( po 20% kwoty należności ).

- Podstawą wystawienia faktury przejściowej i końcowej będą zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły odbioru.

- Termin płatności faktur: przejściowych i końcowej wynosi 30 dni licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego i każdego z Partnerów Projektu.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego i każdego                                z Partnerów Projektu.

- W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy , z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający może  wstrzymać płatności z faktur, do czasu ustania przyczyny. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy  odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie.

- Wykonawca zobowiązany jest w każdej wystawionej fakturze osobno wskazać należności podwykonawców, w wyniku wykonanych przez nich robót w ramach niniejszej umowy. Należności na rzecz podwykonawców będą realizowane przez Zamawiającego z pominięciem Wykonawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy. Zapłaty dokonane przez Zamawiającego, na rzecz podwykonawców wchodzą do ogólnej sumy wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT i został zarejestrowany pod numerem identyfikacyjnym NIP: …………………………………………………

Jednocześnie oświadcza, że jest / nie jest * uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§ 8

- Zamawiający oświadcza, że Lider oraz partnerzy projektu są płatnikami podatku VAT.

- Wykaz płatników faktur ( Lider i partnerzy projektu ) wraz z nr NIP znajduje się w Załączniku nr 2  do niniejszej umowy.

§ 9

- Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie konta bankowego, numeru NIP – pod rygorem ewentualnych ujemnych skutków płynących z tych zdarzeń obciążających Wykonawcę.

§ 10

- Wykonawca  wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości : .................................................................................................. zł, (słownie złotych: ...................................................................) tj. 10% wartości umownej w formie ………………………………………………………………………………………………………

- Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi:

- 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną,

- 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 11

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności obejmującej zakresem świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia.

- Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obowiązywać na dzień rozpoczęcia przez Wykonawcę  działań i obowiązywać w czasie jej realizacji do dnia zakończenia realizacji Projektu.

- Minimalne wymagane warunki umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej :

- zakres umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obejmować szkody osobowe i rzeczowe wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści oraz czyste straty finansowe nie będące następstwem szkody rzeczowej lub osobowej,

- suma gwarancyjna nie może być niższa niż 3.000 000 PLN ( słownie…………………. …………………………….. złotych)  na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód osobowych i rzeczowych wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści oraz dla czystych strat finansowych nie będących następstwem szkody osobowej lub rzeczowej.

§ 12

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca  jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy.

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu czynności stanowiących realizację elementów przedmiotu umowy            w wysokości  1% wartości wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  w wysokości 30 % wynagrodzenia.

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 30 % wynagrodzenia.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu wykonania tych obowiązków.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne następnego dnia.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- W przypadku unieważnienia przetargu na wybór Wykonawcy Robót na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy                             z Wykonawcą. Rozwiązanie umowy nie będzie skutkowało wystąpieniem Wykonawcy o roszczenia finansowe.

§ 14

  - Dopuszcza się wprowadzanie zmian Umowy za zgodą Zamawiającego.

  - Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Pzp, stanowiącego, że Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

  - Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć;

- zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług wymuszone okolicznościami nie dającymi się wcześniej przewidzieć lub wynikające ze zmian w harmonogramie Wykonawcy robót budowlanych,

- zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu,

- inną okolicznością prawną, ekonomiczna lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z siwz,

- zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego Projektu,

- koniecznością dostosowania treści niniejszej Umowy do zasad przewidzianych w umowie o dofinansowanie podpisanej w ramach RPO,

- zmiany w umowie o dofinansowanie podpisanej w ramach RPO,

- zmiany ostatecznego terminu wykonania usługi wynikającej z rezygnacji przez Zamawiającego z części prac objętych przez Wykonawcę usługą nadzoru,

- zmiany wynagrodzenia, w sytuacji kiedy jest to korzystne dla Zamawiającego lub wynika z obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT,

- nałożenia przez instytucje udzielające dofinansowania dodatkowych nie przewidzianych uprzednio zobowiązań,

- zmiany zakresu robót wskazanych przez wykonawcę w ofercie do powierzenia podwykonawcom,

- zmiany spowodowane przez siłę wyższą,

4.     Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez Stronę  inicjującą zmianę zawierającego:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

- opis wpływu zmiany na harmonogram usług i termin wykonania Umowy.

§ 15

    - Umowa obowiązuje strony od dnia podpisania do 30 września 2013 roku.

    - W przypadku wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych, ponad okres wskazany w umowie,

Wykonawca  zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia do czasu faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego Projektu.

§ 16

      - Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących przypadkach:

- rozwiązania umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,

- w razie zaistnienia okoliczności, w wyniku których nie dojdzie do podpisania umowy z wykonawcą robót,

- w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych.

    - W przypadku rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za wykonaną część Umowy.

    - Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem z przyczyn wskazanych w ust. 1 nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy i nie rodzi po stronie Wykonawcę żadnych dodatkowych roszczeń z wyjątkiem roszczenia                o zapłatę wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 17

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich dostępnych informacji                       w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz o nie udostępniane tych informacji osobom trzecim.

§ 18

      - W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

      - Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego rzeczowo Sąd powszechny.

      - Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Oferta Wykonawcy.

      - Umowę wraz z załącznikami sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Partnerów Projektu oraz dwóch dla Zamawiającego.

Zamawiający                                                                                     Wykonawca